## Slide 1: Процеси за софтуерна разработка

## Slide 2: Съдържание
Преговор: Етапи в софтуерната разработка
Преговор: Waterfall методология
Преговор: Agile методология
Преговор с допълнение: Scrum
Преговор с допълнение: Kanban
Инструменти за управление на проекти и задачи

## Slide 3: Преговор: Етапи в софтуерната разработка
С какво се характеризира всеки етап?
Какво включва в себе си?

## Slide 4: Преговор: Етапи в софтуерната разработка
Планиране
Анализ
Дизайн
Разработка и имплементация
Тестване
Инсталация и поддръжка

## Slide 5: Преговор: Waterfall методология
Какво е Waterfall?
От какви етапи се състои?
  Припокриват ли се те?
Кога е подходящо да се използва тази методология?
Какви са предимствата на Waterfall?
Какви са недотатъците на Waterfall?

## Slide 6: Преговор: Agile методология
Какво е Agile?
Къде стои фокуса, когато работим с Agile?
С какво се характеризира?
Какъв е Agile манифестът?
Какви са предимствата на Agile?
Какви са недостатъците на Agile?

## Slide 7: Преговор с допълнение: Scrum
Какво е Scrum?
Как протича процеса на работа в Scrum?
Какво е спринт?
Какво е спринт планиране?
Какво е Scrum среща?
Какво е спринт ревю?
Какво е спринт ретроспекция?

## Slide 8: Преговор с допълнение: Scrum
Какви са ролите в Scrum?
  За какво е отговорен всеки един заемащ дадена роля?

## Slide 9: Scrum
Разгръщане пълния потенциал на Scrum [scaling Scrum]
  В кои аспекти да се разгърне потенциала?
  Защо бихме искали това?
Компаниите разработват софтуер:
  За да направят пари
  За да защитят вече съществуващ бюджет
  За да защитят приходи

## Slide 10: Scrum: Scaling Scrum
Фокусирайте се върху стойността
  Разработвайте първо най-стойностните неща
  Понякога това са най-рисковите неща
  Това е отговорност на собственика, която по същество се разпределя измежду целия Scrum екип

## Slide 11: Scrum: Scaling Scrum
Стойността включва умението за поддържане
  Жертването на качество сега винаги се превръща в жертва на стойността в бъдещето
  Екипът от разработчици трябва да бъде способен да поддържа техническо съвършенство
  Без техническо съвършенство
    Появява се технически дълг*
    Стойността намалява
*технически дълг ще наричаме пречките за добавяне на нова функционалност от екипа разработчици

## Slide 12: Scrum: Scaling Scrum
Добавяйте нова стойност възможно най-скоро
  Позволява по-рано да се достигне до етап, в който вече не е нужно да се работи по нова функционалност, защото клиента е задоволен
  Тогава екипът от разработчици е свободен да работи по нещо друго с по-голяма важност
  Същността на Agile методологията

## Slide 13: Scrum: Scaling Scrum
Как измерваме стойността?
  Парите, които имаме сега са по-ценни от парите, които можем да имаме утре
Net Present Value = мярка за всички пари, които са изхарчени или спечелени от Scrum екип (позитивна или отрицателна стойност)
  Колкото по-късно са спечелени дадени пари, толкова по-малка стойност имат
  Следователно колкото по-рано са спечелени, толкова по-голяма стойност ще имат

## Slide 14: Scrum: Scaling Scrum
Върху какво да наблегне един Scrum екип, за да разгърне потенциала си?
  Върху нещата, които директно допринасят за по-бързото доставяне на стойност
  Build автоматизацията и непрекъснатата интеграция са от изключителна важност
  Само самият екип може да даде напълно правилен отговор

## Slide 15: Scrum: Scaling Scrum
Scrum артефакти
Product Backlog – където се пази всичко, върху което даден екип може някой ден да работи
Sprint Backlog – планът, който Scrum екипът създава са следващия спринт
Increment – изхода (продукта) след всеки спринт
Definition of Done* - дефиниция за това кога нещо се счита за свършена работа
* не е официален артифакт

## Slide 16: Scrum: Scaling Scrum
Scrum: процесът
Спринт
  Планиране на спринта
  Всекидневна Scrum среща
  Ревю на спринта
  Ретроспекция на спринта
Целта на даден спринт е константна за времевия период на спринта

## Slide 17: Scrum: Scaling Scrum
Екип от екипи
  Създава се за специфичен контекст
  Делегатите представят интересите на собствените си екипи
  Разпуска се, когато вече няма нужда от него
  Формира стурктурата на организационната мрежа
Екип от екипи в Scrum – съществува, за да помогне на Scrum екипите в изграждането на работещи софтуерни инкременти през всеки спринт

## Slide 18: Scrum: Scaling Scrum
Собственик на продукта
Управлява Backlog за продукта
  Подрежда задачите
  Осигурява видимостта и прозрочаността на задачите
  Подсигурява задачите да са добре разбрани от екипът разработчици
Откриване на следващото най-стойносттно нещо
  Добрите собственици на продукт са добри мениджъри
  Добри изследователи

## Slide 19: Scrum: Scaling Scrum
Екип от собствениците на продукти
  Задължителен
  Този екип трябва да работи, изпреварвайки срещите за планиране на спринт, за да е подготвен
Най-важната отговорност, която собственика на продукт поема е да реши кое е следващото най-стойностно нещо
Главен собственик на продукт – кое е следващото нещо, което да се прави, кое да не се прави, бюджет и др.

## Slide 20: Scrum: Scaling Scrum
Екип от разработчици
  Допринасяне с нов инкремент след всеки спринт
  Самоорганизация
  Провеждане на дневна Scrum среща
  Управление на Backlog за спринта
  Управлене на Definition of Done
По-бързо доставяне на скорост
  Запазване на висока техническо съвършенство
  DevOps

## Slide 21: Scrum: Scaling Scrum
Всеки екип от разработчици може да забърза процеса по доставка на работещ софтуер, като изпозлва практики по есктремно програмиране (Extreme Programming – XP) в контекста на Scrum

## Slide 22: Scrum: Scaling Scrum
Практики в есктремното програмиране
  Обратна връзка
    Test Driven Development
    Тестване директно от клиент
    Планувани release-и
  Непрекъснат процес
    Непрекъсната интеграция
    Подобряване на дизайна
  Споделено споразумение
    Стандарт в писането на код
    Прост дизайн

## Slide 23: Scrum: Scaling Scrum
Екип от екипи за интеграция
  Задължителен за големи продукти
  Работи изпреварвайки екипите, които работят по функционалност, за да е подготвен

## Slide 24: Scrum: Scaling Scrum
Екип от екипи за обемно рефакториране
  Снабдява екипа от разработчици с нови архитектури, шаблони и техники
  Включва опитни разработчици (Senior Developers)
  Използва Scrum, за да създаде архитектурата на системата за другите Scrum екипи

## Slide 25: Scrum: Scaling Scrum
Scrum Master
  Отговаря за разбирателството в екипа
  Екипите са теория, практика и правила
  Премахва пречкит е един Scrum екип
  Обучава членовете на екипа
  Подмомага провеждането на Scrum събитията
  Води и учи на Scrum практики и похвати

## Slide 26: Scrum: Scaling Scrum
Scrum Master не е
  Способен да гарантира успех
  В по-висока йерархична позиция от другите членове на екипа
  Мениджър на проект

## Slide 27: Scrum: Scaling Scrum
Scrum Master е отговорен за бързото добавяне на стойност от Scrum екипа
В даден момент един Scrum Master може да бъде
  Треньор
  Учител
  Ментор
  Лидер
  Помощник
  Посредник

## Slide 28: Scrum: Scaling Scrum
Scrum екип
Основни отговорности
  Бързото добавяне на стойност
  Използването на Scrum
  Учене и растеж чрез експериментиране
  Запазването на прозрачаност в работата

## Slide 29: Scrum: Scaling Scrum
„Половината живот на доверието трае 6 седмици“ – Стив Макконъл
На всеки 12 седмици някой трябва да се качи на самолет
  Срещите лице в лице са за предпочитане
  Целият екип трябва да работи заедно – лоша практика е да има членове на екипа, които работят дистанционно

## Slide 30: Scrum: Scaling Scrum
Спринт
Колкото по-дълго даден екип чака, преди да интегрира работата си, толкова по-голям е рискът тя да не бъде интегрирана навреме за ревюто на спринта

## Slide 31: Scrum: Scaling Scrum
Планиране на спринт
Преформулира се Definition of Done въз основа
  Преглеждане на Product Backlog
  Инкремента от последния спринт
Споделена цел за спринте между различните екипи
Намаляване обвързаността на екипите един с друг
Подсигуряване на добри кадри в екипа за интеграция
Подсигуряване, че Scrum екипите са правилно сформирани според работата, която извършват

## Slide 32: Scrum: Scaling Scrum
Дневна Scrum среща
Изготвяне на план за спринта, като се имат предвид
  Целта на спринта
  Работата, свършена вчера
  Възможни пречки, блокери
Целта на дневната Scrum среща е да се изготви план за следващите 24 часа
Целта на спринта е неизменима, докато той протича

## Slide 33: Scrum: Scaling Scrum
Ревю на спринт
Създаване на нов product backlog, като се имат предвид
  Заинтересованите страни
  Scrum екипите
  Инкремента на работещия софтуер
В идеалния случай ревюто на спринт е просто последователност от демота, като се използва интегрирания инкремент, за да се получи обратна връзка

## Slide 34: Scrum: Scaling Scrum
Ретроспекция на спринт
Вземат участие всички scrum екипи, както и заинтересованите страни
Възоснова поетите ангажименти през изминалия спринт се решава какви ще са ангажиментите през следващия, както и нов Definition of Done (в идеалния случай)
Примери за ангажименти
  Всяка задача от product backlog да има съответни тестове
  Кодът да е написан според споделен стандарт за всички

## Slide 35: Scrum: Scaling Scrum
Ретроспекция на спринт
Scrum master-и се събират, за да споделят резултати
Разпознаване на поведение, което може да афектира всички отбори
Цялостно подобряване ефиктивността на организацията

## Slide 36: Scrum: Scaling Scrum
Product backlog
Просто съвкупност от задачите, които трябва да се свършат
Управлява се от собственика на продукта
Прозрачен е за всички
Задачите са подредени в реда, в който трябва да се изпълнят
Има само един product backlog

## Slide 37: Scrum: Scaling Scrum
„Премахването на междуекипните зависимости е ключа към подобряването на продуктивността.“ – Кен Швабер

## Slide 38: Scrum: Scaling Scrum
Инкремент
Причината да използваме Scrum
Интегриран, без недовършена работа, всеки спринт
Всеки Scrum екип, който се провали в интегрирането в спринт, увеличава бъдещия риск
Функционалност, която не е готова – не е достъпна
Дадена функционалност може да бъде различна за различни потребители
  Така с тестване се добива предства, кое как се възприема от клиентите

## Slide 39: Scrum: Scaling Scrum
Definition of Done
Използва се, за да се определи точно завършеността на работата
Преобразува се и се разширява повреме на ретроспекциите на спринт
Може да се отнася за процес или инжинерни практики
В среда със сътрудничество, споделен Definition of Done ще възникне измежду Scrum екипите

## Slide 40: Преговор с допълнение: Kanban
Какво е Kanban?
Какво позволява Kanban?
С какво се характеризира?

## Slide 41: Преговор с допълнение: Kanban
Kanban или kanban?
  Kanban и Kanban метод насочват към процеса
  kanban насочва към определена карта, използвана в процеса

## Slide 42: Преговор с допълнение: Kanban
Защо да използвам Kanban?
  Подобряване качеството на работа
  Идентифициране и елиминиране на затрудненията
  Намаляване времето прекарано чакане на опашка
  Подобряване на екипната работа
  Намаляване на напразните усилия

## Slide 43: Преговор с допълнение: Kanban
Оползотворяване на всички налични ресурси или забързване на процеса
  За предпочитане е да се забърза процесът на работа пред това да се оползотворят всички от наличните ни ресурси

## Slide 44: Преговор с допълнение: Kanban
Основни принципи
Визуализирайте работата си
Ограничете броя на задачите, които са в процес на работа (Work-In-Progress)

## Slide 45: Преговор с допълнение: Kanban
Основни принципи
Защо да визуализирате работата си
  Позволява вие и другите да виждат с какво се занимавате
  Намалява стреса
  Намалява шанса да бъдат забравени важни задачи
  Подобрява умението ви да правите добри избори
    Върху какво трябва да работите в момента?
    Кога да кажете „Не“ на нови задачи?
    Кои задачи в момента са блокирани?
    Колко време отнема, за да се свърши нова работа?

## Slide 46: Преговор с допълнение: Kanban
Основни принципи
Защо да ограничите броя на задачите, които са в процес на работа
  Намалява пропиляната работа
  Подобрява качеството
  Спомага протичането на процеса

## Slide 47: Преговор с допълнение: Kanban
Kanban методът
Свойства
  Визуализация процеса на работа
  Ограничаване на несвършената работа (Work-In-Progress)
  Измерване и управление на процеса на работа

## Slide 48: Преговор с допълнение: Kanban
Kanban методът
Рецепта за успех
  Фокусирайте се върху качеството
  Намалете WIP (Work-In-Progress)
  Добавяйте към завършените задачи често
  Приоритизирайте

## Slide 49: Преговор с допълнение: Kanban
Kanban инструменти
AgileZen
Trello
LeanKit Kanban
targetprocess

## Slide 50: Обобщение
Преговор: Етапи в софтуерната разработка
Преговор: Waterfall методология
Преговор: Agile методология
Преговор с допълнение: Scrum
Преговор с допълнение: Kanban
Инструменти за управление на проекти и задачи